PROIECT

Sistemul Informaţional

Integrat al bibliotecilor din Moldova

(SIBIMOL)

----------------
ETAPA I
----------------

Crearea Catalogului Colectiv General

al Republicii Moldova

Crearea Modulului OPAC

Crearea Modulului Împrumut Interbibliotecar

Proiectul primei etape a fost discutat şi încuviinţat la consfătuirea reprezentanţilor bibliotecilor participante la SIBIMOL din  13 mai 2003.

Autor şi responsabil de proiect:  	Alexe Rău, Director general, Biblioteca

Naţională, vicepreşedinte al Consiliului Biblioteconomic Naţional

Director executiv şi

coordonator tehnic:			Andrei Suşkov, Şeful centrului SIBIMOL

Chişinău 2003

Introducere

În Directoriul Naţional de informatizare a societăţii, aprobat de Guvernul Republicii Moldova în 1994, una din sarcinile prioritare pe plan republican este crearea sistemului integrat de biblioteci. În conformitate cu acest deziderat, Consiliul Biblioteconomic Naţional (CBN) a aprobat Programul de stat de informatizare al bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL). Programul de stat prevede:

Informatizarea bibliotecilor care nu au fost până acum computerizate (la moment, cu sprijinul Fundaţiei Soros Moldova şi a altor finanţări, sunt dotate cu reţele de computere 15 biblioteci, bazele lor de date conţinând în ansamblu circa 400. 000 înregistrări bibliografice);

Trecerea la integrarea reţelelor locale de bibliotecă într-un sistem naţional integrat, care ar permite accesul utilizatorului la orice bază de date a sistemului de la distanţă, indiferent de localitatea în care este domiciliat. Integrarea astfel realizată trebuie să aibă ca rezultat final crearea Bibliotecii Virtuale a Moldovei, la care vor avea acces, reieşind din datele statistice actuale nu mai puţin de 1.800.000 de utilizatori de pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

În baza Programului de Stat este elaborată concepţia creării Sistemului Informaţional Integrat al Bibliotecilor din Moldova (SIBIMOL). Concepţia dată a fost aprobată la Consiliul Biblioteconomic Naţional şi serveşte ca document oficial (de bază) a dezvoltării sistemului de biblioteci din Moldova.

Conform recomandării Comisiei Ministerului Culturii, coordonarea lucrărilor de creare a SIBIMOL va fi înfăptuită de Biblioteca Naţională (BN).

Acest proiect prezintă etapa I a creării sistemului integrat SIBIMOL. În cadrul acestei etape ce va crea catalogul colectiv general (partajat) al bibliotecilor din Moldova şi a modulelor OPAC şi împrumut interbibliotecar, care vor funcţiona în baza lui.

Proiectul primei etape a fost discutat şi încuviinţat la consfătuirea reprezentanţilor bibliotecilor participante la SIBIMOL din  13 mai 2003.

### Arhitectura SIBIMOL

#### Schema nr. 1

Sistemul integrat va include următoarele componente funcţionale:

- Banca de date a bibliografiei naţionale;

- Catalogul Colectiv al bibliotecilor din Moldova (2);

- Banca de notiţe analitice (3);

- Banca de date a resurselor electronice (4);

- Banca de date "Memoria Moldovei" (5);

- Modulul împrumut interbibliotecar (6);

- Modulul OPAC (7);

- Modulul editare (8);

- Cataloage electronice ale bibliotecilor participante (9).

Catalogul Colectiv (general) Naţional (CC)

Scopul Catalogului Colectiv Naţional este excluderea dublării proceselor de catalogare, asigurarea informativă de localizare a documentelor aflate în bibliotecile din Moldova, prin aceasta economisind resurse umane, financiare şi tehnice, facilitarea schimbului interbibliotecar, accesul rapid la informaţie .

Cooperarea bibliotecilor în procesul creării catalogului Colectiv se va baza pe principiul prelucrării notiţei bibliografice "o singură dată" şi folosirea multiplă a notiţei.

Catalogul Colectiv (CC) va funcţiona în interacţiune cu celelalte module funcţionale ale SIBIMOL şi va asigura posibilitatea acumulării, completării şi păstrării următoarelor baze de date:

- Bibliografice

- De autoritate

- Holdings (localizarea documentelor).

CC va fi o bază fizică unică de date, în care se va face controlul şi redactarea definitivă a înregistrărilor şi va reflecta colecţiile tuturor bibliotecilor din Moldova. Înregistrările acumulate vor fi supuse unor procedeuri de deduplicare şi selectare pe baza unor criterii prestabilite(calitatea descrierii, respectarea standardelor ş.a.). Catalogul va fi amplasat pe un server cu o capacitate de procesare şi stocare a datelor foarte mare şi care va fi accesat prin intermediul infrastructurii Internet.

Situaţia ideală pentru realizarea CC ar fi cea în care toate bibliotecile ar putea să pună la dispoziţie înregistrările lor în cadrul acestui catalog, la nivel Naţional. Situaţia reală este însă alta: la realizarea CC vor putea participa, momentan, bibliotecile cu posibilitatea de a funcţiona în CC, adică bibliotecile ce dispun de resursele hardware şi software necesare implementării acestui proiect şi de asemenea care dispun de legătură Internet.

Catalogul va include date despre publicaţiile naţionale cât şi despre acelea de peste hotare. Fiecare publicaţie va fi reflectată printr-o singură descriere, indiferent de numărul de exemplare deţinut de bibliotecile sistemului. Această descriere înainte de a fi vărsată în CC va fi supusă unui control riguros de către grupul CC al BN, iar cazurile dificile vor fi discutate la comisia mixtă ce va fi alcătuită din bibliotecari(catalogatori), selectaţi din bibliotecile participante la CC.

Înregistrările se vor efectua în formatul UNIMARC, în baza standardelor şi normelor aprobate.

Biblioteca Naţională prin experienţa sa acumulată în domeniul automatizării îşi va asuma rolul de coordonator la realizarea CC şi va avea următoarele responsabilităţi:

- Controlul bibliografic de autoritate (respectarea standardelor bibliografice)

- Întreţinerea sistemului automatizat local

- Asumarea rolului de instituţie coordonatoare pentru bibliotecile ce vor fi integrate în reţea (asistenţă profesională şi tehnică)

Funcţionalitatea catalogului colectiv

Pentru a deveni un instrument de lucru eficient, atât în mânile bibliotecarilor cât şi cititorilor, CC trebuie să satisfacă două cerinţe obligatorii:

- Descrieri bibliografice unitare

- Acces rapid la informaţie

Crearea CC va fi implementat în două subetape pentru a asigura continuitatea realizării SIBIMOL. Prima subetapă presupune următorul scenariiu de funcţionare (Schema nr.2):

#### Schema nr.2

Fluxul înregistrărilor CC SIBIMOL (subetapa I de realizare)

Un bibliotecar(catalogator) dintr-o bibliotecă oarecare, urmează să catalogheze o unitate bibliografică. Primul lucru pe care îl face este să acceseze CC şi să cverifice dacă descrierea unităţii există deja.

Dacă descrierea unităţii bibliografice există, bibliotecarul va iniţia un export-import al înregistrării de care are nevoie, identificată în CC. Sistemul automat va efectua exportul înregistrării date din CC şi o va importa automat în baza de date locală a bibliotecii. Tot ceea ce mai este nevoie să facă bibliotecarul, este să completeze informaţiile ce ţin de evidenţă şi localizare, specifice pentru biblioteca sa.

Dacă descrierea unităţii bibliografice nu există, bibliotecarul va iniţia înregistrarea în baza de date locală. Sistemul automat va efectua exportul înregistrării date din baza de date locală a bibliotecii şi o va importa automat în catalogul de tranzit a CC.

Catalogul de tranzit va acumula toate înregistrările ce vin de la bibliotecile participante şi care vor fi supuse unui control de către grupul de lucru a CC.

În cazurile dificile, deciziile metodologice le va lua Centrul (comisia) de coordonare bibliografică CC, care va fi alcătuit din bibliotecarii (catalogatori) desemnaţi de bibliotecile participante la CC, care vor fi împuterniciţi să întroducă schimbări în înregistrări sau să le negocieze cu bibliotecarii ce au iniţiat aceste înregistrări. De asemenea acest grup de lucru va urmări cu atenţie respectarea standardelor şi normelor aprobate.

Evidenţa şi actualizarea inventarelor în CC se va asigura prin proceduri automate de export(BD Local)-import(CC). Sistemul va face regulat exporturi de înregistrări ale unităţilor bibliografice intrate recent în bibliotecă, care vor pleca spre CC şi vor fi analizate de modulul de dedublare. Modulul de dedublare va face o analiză a înregistrării şi o va compara cu înregistrările din CC în baza unui algoritm. În caz că înregistrarea dată există în sistem, modulul va selecta doar datele ce  ţin de evidenţă(Localizare, Inventare) şi le va alipi înregistrării existente în CC. În caz că înregistrarea nu există, modulul va plasa înregistrarea dată în catalogul de tranzit.

#### Schema nr. 3

Fluxul înregistrărilor CC SIBIMOL (subetapa II-a de realizare)

În a doua subetapă de creare a CC va fi implementat modulul de catalogare pe Internet. Care va permite bibliotecarilor să utilizeze o singură interfaţă de lucru pentru catalogarea unităţilor bibliografice. Nu va mai fi nevoie de efectuat salturi de la CC la Baza de date locală pentru a întroduce înregistrări noi. Bibliotecarul(catalogatorul) va utiliza doar un singur instrument pentru a cataloga unităţile bibliografice. Astfel se va reduce cu mult redundanţa prelucrării unităţilor bibliografice şi utilizarea sistemului va deveni cu mult mai comodă şi eficace.

Modul de lucru al acestui model este aproape similar cu cel din subetapa I de realizare (Schema nr.3):

Un bibliotecar (catalogator) dintr-o bibliotecă oarecare, urmează să catalogheze o unitate bibliografică. Primul lucru pe care îl face este să acceseze CC şi să cverifice dacă descrierea unităţii există deja.

Dacă descrierea unităţii bibliografice există, tot ceea ce mai este nevoie să facă bibliotecarul, este să completeze informaţiile de evidenţă şi localizare, specifice pentru biblioteca sa. Sistemul automat va efectua exportul înregistrării date din CC şi o va importa automat în baza de date locală a bibliotecii.

Dacă descrierea unităţii bibliografice nu există, bibliotecarul va iniţia înregistrarea în CC unde la fel va completa informaţiile de evidenţă şi localizare. Sistemul automat va efectua exportul înregistrării date din CC şi o va importa automat în baza de date locală a bibliotecii.

Această subetapă va fi implementată atunci când prima subetapă va fi definitivată şi procesul circulaţiei înregistrărilor în CC va intra într-un ritm normal de lucru (toate procesele vor lucra fără perturbaţii), şi desigur când majoritatea bibliotecilor participante vor dispune de resursele necesare implementării etapei a II, în special fiecare bibliotecă va fi nevoită să-şi asigure o bandă mai largă de Internet pentru a putea lucra normal cu CC. De asemenea implementarea etapei a II va fi posibilă numai după ce vor fi stabilite machetele unice de catalogare.

Modulul Împrumut Interbibliotecar

Sistemul integrat ÎIB în Moldova se va baza pe utilizarea CC al SIBIMOL.

Coordonarea sistemului va fi efectuată de către ÎIB al Bibliotecii Naţionale.

Modulul va asigura:

- Primirea comenzilor de la LMA (locurile de muncă automatizate) ale bibliotecilor participante.

- Repartizarea comenzilor conform datelor de localizare a documentelor.

- Evidenţa comenzilor îndeplinite.

- Evidenţa refuzurilor şi alegerea variantelor alternative.

- Evidenţa documentelor restituite.

- Evidenţa restanţelor. Pregătirea în regim automatizat a avertismentelor de restituire la termen a documentelor.

- Ţinerea la zi a statisticii ÎIB.

Prin acest modul se vor efectua operaţiuni de utilizare a AIB internaţional. Acest modul va fi o parte componentă a softului în baza căruia va fi construit CC.

Modulul OPAC

Acest modul este principala verigă, care asigură accesul utilizatorului la CC şi la alte baze de date ale SIBIMOL. El trebuie să fie dotat cu mijloacele tehnice necesare pentru accesul utilizatorilor la informaţie în regim on-line, de asemenea sistemul trebuie să permită scoaterea pe suport de hârtie a comenzilor, listelor şi full-textelor. O condiţie obligatorie este ca sistemul să fie apt pentru vizualizarea informaţiei multi-media în vederea implimentării de mai departe a modulului „Resurse Electronice” şi „Memoria moldovei”. Modulul OPAC va fi publicat pe Internet şi va asigura accesul la următoarele părţi componente ale SIBIMOL:

- Catalogul colectiv general;

- Banca de date de notiţe analitice;

- Banca de date "Memoria Moldovei";

- Arhiva resurselor electronice;

- Modulul ÎIB;

Asigurarea lingvistică

În limitele acestui proiect este necesară asigurarea lingvistică SIBIMOL, care va reglementa crearea notiţelor bibliografice, de autoritate şi factologice ca prima parte componentă a sistemului.

Asigurarea lingvistică se va baza pe documentele de bază şi recomandările IFLA referitoare la notiţele bibliografice şi de autoritate, a standardelor ISO, recomandările UNESCO la crearea băncii de date a bibliografiei naţionale (Schema 4).

Schema nr. 4

Baza asigurării lingvistice a SIBIMOL

###### Cerinţele faţă de alcătuirea notiţei bibliografice

Notiţele bibliografice trebuie să fie elaborate în corespundere cu documentele IFLA pentru acestea, şi anume:

- ISBD pentru alcătuirea descrierii bibliografice pentru anumite genuri de documente;

- Cerinţe funcţionale (Functional Requirements for Bibliographic Records);

- Pentru pregătirea notiţei bibliografice electronice se va utiliza formatul UNIMARC (ediţia bibliografică) .

###### Cerinţe faţă de notiţele de autoritate

Notiţele de autoritate trebuie să fie elaborate în corespundere cu documentele IFLA pentru notiţele bibliografice, şi anume:

- "Guidelines for Authority and Reference Entries" (GARE);

- "Form and Structure of Corporate Headings";

- "Names of Persons: National Usage for Entry in Catalogues";

- "Anonymous Classics: List of Uniform Headings for European Literatures";

- "List of Uniform Titles for Liturgical Works of Latin Rites of the Catholic Church";

- "Guidelines for Subject Authority and Reference Entries" (GSARE);

- LCSH (Library Congress Subject Headings);

###### Etapele de elaborare a asigurării lingvistice

În structura BNRM va fi creat Centrul de standardizare şi coordonare bibliografică a SIBIMOL.  În funcţiile centrului vor intra traducerea pachetului de standarde, norme şi protocoale şi adaptarea lor la câmpurile UNIMARC utilizate în SIBIMOL.

Lucrările de asigurare lingvistică se vor efectua în colaborare cu Comitetul Tehnic Nr 1 "Standardizare în biblioteconomie şi informatică".

Banca de autorităţi de materii va fi creată în baza RAMEAU, Tezaurului elaborat de Biblioteca Congresului SUA, Indexului de materii CZU elaborat de BN a României. Pentru elaborarea repertoriului de autorităţi pe materii BNRM va crea un grup de creaţie în care vor fi incluşi reprezentanţi de la bibliotecile mari participante la SIBIMOL, fiecărei din acesteia revenindu-i un domeniu concret (pe ramuri de ştiinţe în conformitate cu profilul bibliotecii date). Vor fi angajaţi prin contract lingvişti de la Academia de Ştiinţe care să supervizeze repertoriul sub aspect lexicografic şi să realizeze legăturile de ierarhizare între termeni.

Asigurarea logistică

Pentru funcţionarea optimală a SIBIMOL urmează să fie elaborat un pachet de program special (condiţional se va numi SIBIMOL), care să funcţioneze pe platforma UNIX/LINUX. Pentru elaborarea soft-ului va fi anunţat un tender.

Condiţiile pe care trebuie să le întrunească softul sunt:

- Să fie bazat pe formatul Unimarc;

- Să acopere toate modulele arhitecturale ale SIMBOL şi să asigure interacţiunea lor;

- Să acopere toate procesele şi operaţiile biblio-tehnologice în cadrul SIBIMOL.

Să întrunească standardele şi protocoalele:

- ISO 2709

- UNICODE

- UNIMARC

- TCP/IP

- Z39.50

Asigurarea Hard

La realizarea proiectului este necesar echipament pentru:

- Dotarea cu echipament a centrului SIBIMOL care va asigura completarea şi păstrarea bazei centrale fizice de date şi interacţiunea funcţionării SIBIMOL;

- Crearea de locuri de muncă în bibliotecile participante;

- Echipament pentru tipărirea produselor sistemului;

- Echipament pentru publicarea CC pe CD-ROM

Infrastructura SIBIMOL

Se presupune că Bibliotecile participante sunt deja conectate la infrastructura Internet astfel încât sistemul va putea să-şi înceapă activitatea imediat după ce se va instala în centrul SIBIMOL echipamentul necesar funcţionării softului desemnat:

La prima etapă centrul SIBIMOL va fi conectat la Internet printr-un circuit dedicat de o capacitate mare (256 Kb/s), care va permite accesul simultan a mai multor utilizatori, fără a avea un impact grav asupra productivităţii sistemului.

La etapa a doua de implementare, bibliotecile participante vor fi nevoite să-şi asigure o viteză de acces mai mare la Internet pentru a putea lucra cu modulul de „catalogare pe web” fără avea probleme de ordin tehnic.

Implementarea şi asistenţa funcţionării SIBIMOL

Va fi asigurată de către centrul SIBIMOL care este creat pe lângă BNRM.

Se va încheia de asemenea un contract de asistenţă cu compania care va elabora softul integrat SIBIMOL.

Managementul proiectului

Schema nr. 5

Structura managementului SIBIMOL

BNRM va încheia contracte cu bibliotecile participante la SIBIMOL, în care se vor stipula lucrările partajate ce vor reveni fiecărui participant.

Va fi creat un Consiliu Coordonator al SIBIMOL condus de directorul general al BNRM.

Se va recurge la crearea de grupuri de creaţie şi de lucru pentru:

- Elaborarea repertoriului de autorităţi pe materii;

- Elaborarea fişierelor de autorităţi auctoriale;

- Elaborarea metodologiei creării băncilor de date etc.

Administrarea reţelei şi a bazelor de date SIBIMOL va fi efectuată de către Centrul SIBIMOL.

Gestiunea fişierelor de autoritate va reveni Centrului de Standardizare şi Coordonare bibliografică ce urmează să fie înfiinţat în 2003 de BNRM.

Managementul general al Catalogului Colectiv va fi efectuat de grupul de lucru "Catalogul Colectiv" creat în structura BNRM.

Şcolarizările necesare

În scopul unei funcţionări efective a SIBIMOL vor fi organizate:

- Seminar pentru studierea formatului UNIMARC;

- Şcolarizarea salariaţilor bibliotecilor participante în vederea însuşirii:

- programului integrat SIBIMOL;

- metodologiei prezentării înregistrărilor în Baza Centrală de date;

- utilizarii standardelor aplicate la SIBIMOL;

- metodologiei alcătuirii notiţelor de autoritate;

- metodologiei de funcţionare a împrumutului interbibliotecar în SIBIMOL.

- Curs pentru tehnicienii de la bibliotecile participante privitor la funcţionarea infrastructurii SIBIMOL, a principiilor şi procedurilor de funcţionare în regim de interconectare;

- Cursuri de familiarizare a utilizatorilor cu SIBIMOL.

eficacitATea implementării SIBIMOL

Implementarea SIBIMOL va contribui la:

- economia resurselor umane, financiare şi mijloacelor tehnice în rezultatul excluderii dublării proceselor de catalogare, catalogării partajate şi creării băncilor de date comune;

- exhaustivitatea informaţiei şi eficacitatea asigurării informaţional-bibliografice în baza integrării bibliotecilor din Moldova;

- îmbunătăţirea asigurării informaţional-bibliografice şi prezentarea textelor documentelor în baza utilizării tehnologiilor şi mijloacelor tehnice moderne.

Indicatorii eficacităţii scontate se redau în tabela 1.

Tabela nr. 1

Indicatorii eficacităţii scontate

| Nr | Indicatori | Până la implementarea SIBIMOL | După implementarea SIBIMOL ( până în 2010) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli financiare pentru catalogarea documentelor naţionale ($) | 100.000 | 5.500 |
|  | Numărul bibliotecilor care utilizează Internetul pentru AIB | 3 | 3.500 |
|  | Numărul notiţelor bibliografice exportate anual partenerilor străini | 0 | 1.500 |
|  | Numărul notiţelor bibliografice importate anual din alte ţări pentru bibliografia naţională | 0 | 45.000 |
|  | Numărul notiţelor bibliografice din cataloagele altor biblioteci incluse în Cataloage colective | 1.700 | 18.000.000 |
|  | Numărul de utilizatori care au acces la informaţia cumulativă locală | 15.000 | 1.800.000 |
|  | Cheltuielile anuale a 15 biblioteci automatizate pentru întreţinerea sistemului local($) | 45.000 | 25.000 |

CONSECUTIVITATEA realizării ETAPEI i A proiectului sibIMOL

| Denumirea etapelor principale ale proiectului | Termen de realizare |
| --- | --- |
| 2003 |
| Elaborarea arhitecturii SIBIMOL | Martie 2003 |
| Organizarea unui tender pentru elaborarea softului SIBIMOL | Iunie 2003 |
| Elaborarea softului special pentru funcţionarea SIBIMol | Iunie 2003 – Septembrie 2003 |
| Implementarea standardelor UNICODE şi UNIMARC în bibliotecile participante la SIBIMOL | Iunie 2003 – Octombrie 2003 |
| Conversia datelor bibliotecilor participante | Iunie 2003 – August 2003 |
| Colectarea bazelor bibliotecilor participante | August 2003 |
| Implementarea softului SIBIMOL | Septembrie 2003 |
| Comasarea bazelor bibliotecilor participante | Septembrie 2003 – Octombrie 2003 |
| Elaborarea metodologiei de inserare a descrierilor în CC. Încheierea de contracte între BNRM şi bibliotecile participante la CC | Septembrie 2003 |
| Integrarea SIBIMol în infrastructura reţelei informaţionale a RM. Lansarea pentru utilizatori a CC a SIBIMol | Noiembrie 2003 |
| Elaborarea partajată a fişierului de autorităţi pe materii | 2003 – 2004 |
| Elaborarea fişierului de autorităţi a persoanelor fizice, colective şi anonime | 2003 - 2004 |
| 2004 |
| Retroconversia descrierilor bibliografice pentru CC | ianuarie-decembrie |
| Elaborarea metodologiei şi crearea bazelor comune de date analitice şi referitoare la publicaţiile electronice | februarie |
| Includerea CENG în sistemul informaţional internaţional al schimbului de date bibliografice | mai |

BUGETUL PROECTULUI

# ECHIPAMENTE şI UTILAJE TEHNICE

(Conform tabelului din anexa №1)

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 1. | Server: |  |  |
|  | Baza de date CC | Two (2) DL380 Generation 3 Servers - P4 Xeon 2.80GHz/512KB (2 per server) and (1) Smart Array Cluster Storage | 25683,0 |  |  |
|  |  | 1GB Total SDRAM PC2100 (4x256) per server |  |  |  |
|  |  | Six (6) 18.2GB 15,000 rpm, U320 Universal Hard Drive (3 HD per server ) |  |  |  |
|  |  | Shared storage, five (5) 36.4GB U320 Universal 15,000 rpm Hard Drive (1") |  |  |  |
|  |  | Two (2) Compaq NC7781 PCI-X Gigabit NICs (embedded) 10/100/1000 WOL- per server |  |  |  |
|  |  | Standard Quick Deployment Rails - 1 per server |  |  |  |
|  |  | ProLiant Cluster HA/L100 LifeKeeper for Linux |  |  |  |
|  |  | Integrated Keyboard and Monitor, 1U |  |  |  |
|  |  | Server Console Switch 1 x 2 port (100 to 230 VAC) |  |  |  |
|  |  | CPU to Server Console Cable, 12' |  |  |  |
|  |  | Switch Box Connector Kit (230 V) |  |  |  |
|  |  | 20/40GB DAT, Hot Plug |  |  |  |
|  |  | Total: | 25683,00 |  |  |
| 2. | Rack Option: |  |  |
|  |  | Cabinet for server 42U | 800,0 |  |  |
|  |  | APC Smart-Ups DP 6000 VA 230V | 2800,0 |  |  |
|  |  | Total: | 3600,00 |  |  |
| 3. | Dotarea Centrului Sibimol: |  |  |
|  | Instalarea reţelei | 3Com 3С16735B/3C16792 Office Connect Switch 16port 10/100Base-TX | 318,0 |  |  |
|  |  | (300 m) Cable BTR3/45P | 100,0 |  |  |
|  |  | (24x) Conectors RJ45 | 10,0 |  |  |
|  |  | Installation of LAN | 200,0 |  |  |
|  | Server Internet | ProLiant DL320 G2 Intel® Pentium™ 4 Processor 2.66GHz/533 - 512KB, 128MB (Rack) SCSI | 2316,0 |  |  |
|  | Modem DSL pentru legătură Internet | Zyxel Prestige 782R | 340,0 |  |  |
|  | Statii de lucru | (6x)Compaq EVO D300 (P4 2.4Ghz/80Gb/512RAM DDR/16xDVD/CDRW/CV7500 17”) (867$) | 5202,0 |  |  |
|  |  | Compaq Presario 2500 notebook | 999,0 |  |  |
|  | Imprimantă | (1x) HP LaserJet 1200 | 420,0 |  |  |
|  | Echipamente de stocare a datelor | TEAC CDRW Portabil | 200,0 |  |  |
|  |  | Total: | 10105,00 |  |  |
| 5. | Dotarea bibliotecilor participante: |  |  |
|  |  | (20x)Compaq EVO D300 (P4 2.4Ghz/80Gb/512RAM DDR/16xDVD/CDRW/CV7500 17”) (867$) | 17340,0 |  |  |
|  |  | Total: | 17340,00 |  |  |
| TOTAL | 56728,0 | 39388,0 | 17340,0 |

# Software

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 1. | Software | (În rezultatul unui tender) | 50000,0 |  |  |
| 2. | Database | RDPMS Pentru Softul Elaborat | 25000,0 |  |  |
| TOTAL | 75000,00 | 75000,0 | - |

# Infrastructura

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 1. | Conectarea centrului SIBIMOL la internet | Abonarea la Internet, bandwith=256K 12 luni x 1250USD | 15000,0 |  | 15000.0 |
|  |  | Taxa de conectare | 50,0 |  | 50,0 |
| TOTAL | 15050,0 |  | 15050,00 |

# şcolarizare

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 3. | Cursuri (Cu invitarea specialiştilor din alte ţări) | Utilizarea normelor şi standardelor alese pentru SIBIMOL | 3200,0 |  | 3200,0 3000,0 2500,0 2000,0 |
|  |  | Însuşirea softului SIBIMOL | 3000,0 |  |  |
|  |  | Metodica prezentării datelor în CC SIBIMOL | 2500,0 |  |  |
|  |  | Tehnica utilizării echipamentului SIBIMOL | 2000,0 |  |  |
| TOTAL | 10700,00 | - | 10700,00 |

# Asigurarea lingvistică

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 1. | Traducerea | Traducerea, completarea şi aranjarea RAMEAU | 5000,0 | 5000,0 - 1000,0 | - 2500,0 - |
|  |  | Redacţia lexicografică şi ierarhizarea termenilor | 2500,0 |  |  |
|  |  | Traducerea ISBD (6 standarde) | 1000,0 |  |  |
| TOTAL | 8500,00 | 6000,00 | 2500,00 |

# Crearea centrului de dirijare şi deservire a sibimol

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 1. | Crearea locurilor de muncă | Crearea a 5 locuri de muncă şi atragerea specialiştilor de înaltă calificare în centrul SIBIMOL (80$/luna) | 5000.0 |  |  |
| TOTAL | 5000.0 | - | 5000.00 |

# crearea centrului de standardizare şi coordonare bibliografică

| N | Denumirea | Specificarea | Costul | Sursele de finanţare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Fundaţia SOROS | Ministerul Culturii Fondatorii bibliotecilor Bibliotecile participante |
| 1. | Crearea locurilor de muncă | Crearea a 6 locuri de muncă formarea băncii de date a notiţelor bibliografice, elaborarea standardelor şi normelor pentru aplicarea lor la SIBIMOL (6 calculatoarelor câte 870$, salariu 50$/luna) | 10000.0 |  |  |
| TOTAL | 10000,0 | - | 10000,00 |
| TOTAL PROIECT | 180978,0 | 120388,0 | 60590,00 |

Anexa  N 1

TABELUL ECHIPAMENTULUI TEHNIC NECESAR PENTRU CREAREA, FUNCŢIONAREA ŞI DIRIJAREA SIBIMOL

| N | Denumirea modulului | Localizarea | Denumirea echipamentului | cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Catalogul Colectiv al RM Modulul OPAC Modulul Schimb Interbibliotecar | Centrul SIBIMOL | 3Com 3С16735B/3C16792 Office Connect Switch 16port 10/100Base-TX | 1 |
|  |  |  | (300 m) Cable BTR3/45P | 300m |
|  |  |  | (24x) Conectors RJ45 | 24 |
|  |  |  | ProLiant DL320 G2 Intel® Pentium™ 4 Processor 2.66GHz/533 - 512KB, 128MB (Rack) SCSI | 1 |
|  |  |  | Two (2) DL380 Generation 3 Servers - P4 Xeon 2.80GHz/512KB (2 per server) and (1) Smart Array Cluster Storage | 1 |
|  |  |  | 1GB Total SDRAM PC2100 (4x256) per server |  |
|  |  |  | Six (6) 18.2GB 15,000 rpm, U320 Universal Hard Drive (3 HD per server ) |  |
|  |  |  | Shared storage, five (5) 36.4GB U320 Universal 15,000 rpm Hard Drive (1") |  |
|  |  |  | Two (2) Compaq NC7781 PCI-X Gigabit NICs (embedded) 10/100/1000 WOL- per server |  |
|  |  |  | Standard Quick Deployment Rails - 1 per server |  |
|  |  |  | ProLiant Cluster HA/L100 LifeKeeper for Linux |  |
|  |  |  | Integrated Keyboard and Monitor, 1U |  |
|  |  |  | Server Console Switch 1 x 2 port (100 to 230 VA) |  |
|  |  |  | CPU to Server Console Cable, 12' |  |
|  |  |  | Switch Box Connector Kit (230 V) |  |
|  |  |  | 20/40GB DAT, Hot Plug |  |
|  |  |  | Cabinet for server 42U | 1 |
|  |  |  | APC Smart-Ups DP 6000 VA 230V | 1 |
|  |  |  | Zyxel Prestige 782R | 1 |
|  |  |  | Compaq EVO D300 (P4 2.4Ghz/80Gb/512RAM DDR/16xDVD/CDRW/CV7500 17”) | 6 |
|  |  |  | Compaq Presario 2500 notebook |  |
|  |  |  | HP LaserJet 1200 | 1 |
|  |  |  | TEAC CDRW Portabil | 1 |
|  |  | Bibliotecile participante: | Compaq EVO D300 (P4 2.4Ghz/80Gb/512RAM DDR/16xDVD/CDRW/CV7500 17”) | 20 |